LexiBridge AI（智桥术语云）

全流程步骤书

从本地 MVP 到云端 RAG 专业术语标准化平台

适用范围：项目开发记录、后续工程推进、课程展示与项目复盘

当前进度：已完成本地 v0.1 MVP 与工程化文档初步整理；下一步为 18.2-K 最终验收与 18.3 前端 API_BASE 配置抽离

0. 文档说明与项目定位

本文档汇总 LexiBridge AI 项目从最初选题、本地原型开发、教师端与学生端功能闭环、课程知识库系统、工程化版本管理，到未来登录、课程管理、云部署、RAG、AI 建议译名、多模态解析、评测与线上 Beta 的完整推进步骤。

核心项目定位：LexiBridge AI 不是普通翻译工具，而是面向中外合作办学课程场景的课程级专业术语标准化平台。

教师上传课程资料
→ 系统提取专业英文术语
→ 检索课程中文知识库
→ AI 基于知识库生成建议译名和解释
→ 教师审核确认
→ 学生学习、反馈、导出

当前已形成的本地闭环：

教师上传 PDF / DOCX / PPTX 课程资料，系统解析文本并抽取候选英文术语。

教师端可查看待审核术语，进行单条审核、批量审核、删除错误候选。

学生端可查看已审核词汇表，按课程、章节、关键词、收藏与掌握状态筛选。

学生可提交反馈，教师可根据反馈修改术语并标记处理。

学生可导出当前筛选结果，以及收藏、未掌握、已掌握术语。

教师可上传课程知识库资料，系统切分为 KnowledgeChunk，并在审核术语时查询知识依据。

总览表：

| 编号 | 步骤 | 状态 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 项目定位与本地基础搭建 | 已完成 | 本地项目、后端测试接口、前端单页原型正常 |
| 5-12 | 教师端术语抽取与审核 | 已完成 | 上传、解析、抽取、审核、批量审核、删除均可用 |
| 13-15 | 学生端词汇表与学习状态 | 已完成 | 查询、筛选、收藏、掌握状态、统计正常 |
| 16-17 | 反馈与教师修正闭环 | 已完成 | 学生反馈、教师处理、术语修改闭环可用 |
| 18-20 | 导出与稳定版备份 | 已完成 | 词汇表导出与本地稳定版保存完成 |
| 21-27 | 课程知识库系统 | 已完成 v0.1 | 文档上传、切片、检索、审核依据弹窗可用 |
| 28-32 | AI / RAG / 云部署战略判断 | 已完成 | 明确当前限制与未来技术路线 |
| 18.1-18.2-J | 工程化与版本管理 | 已完成大部分 | Git、docs、README、.env.example 已建立并提交 |
| 18.2-K | 工程化最终验收 | 待执行 | 确认分支、目录、提交记录与工作区状态 |

第一部分：已完成的本地 MVP 开发步骤

第 1 步：确定项目方向

明确问题：英文课件、英文教材和中文教学语境之间存在专业术语不一致。

明确产品定位：LexiBridge AI / 智桥术语云，面向中外合作办学课程的专业术语标准化平台。

明确不是普通机器翻译，而是“课程资料 + 知识库 + 教师审核”的标准化流程。

第 2 步：建立本地项目环境

创建 LexiBridge-AI 项目文件夹。

创建 backend/ 与 frontend/。

创建 Python 虚拟环境 .venv。

安装 Flask、SQLAlchemy、文档解析等依赖。

创建 backend/app.py 与 frontend/index.html。

第 3 步：搭建 Flask 后端基础接口

创建 Flask app。

配置 CORS。

配置 SQLite 数据库。

创建 /api/test 测试接口。

确认 http://127.0.0.1:5000/api/test 可正常返回。

第 4 步：搭建前端单页原型

创建 index.html 单页前端。

搭建教师端入口与学生端入口。

创建基础导航、按钮、卡片、表格、Toast 提示。

当前前端仍为单文件结构，HTML、CSS、JavaScript 均集中在 index.html。

第 5 步：教师端上传课程资料

教师端支持上传 PDF / DOCX / PPTX。

后端接收文件、保存文件、判断格式，并调用文本解析函数。

该功能是后续术语抽取和知识库构建的入口。

第 6 步：文件文本解析

实现 PDF 文本解析。

实现 DOCX 段落解析。

实现 PPTX 文本框解析。

当前限制：扫描版 PDF、图片型 PPT、复杂公式和 Office 公式对象解析不稳定。

第 7 步：候选英文术语抽取

从解析文本中提取候选英文术语。

过滤过短词汇和部分噪声词。

保留上下文并写入数据库。

当前方式是规则、正则和启发式，不是真正的大模型 AI 抽取。

第 8 步：建立 Term 数据表

Term 表存储英文术语、中文译名、课程、章节、上下文、解释、状态与创建时间。

状态字段支持 pending 与 approved。

Term 表同时承担候选术语、教师审核结果和学生端词汇表数据来源。

第 9 步：教师端读取待审核术语

后端提供 /api/terms/pending。

前端读取待审核术语并在教师端表格展示。

显示英文术语、课程、章节、上下文、中文译名输入框与解释输入框。

第 10 步：教师端单条审核术语

教师填写中文译名和专业解释。

点击确认后，后端更新术语状态为 approved。

学生端只读取 approved 术语。

第 11 步：教师端批量审核与选择列

候选术语表格增加选择列和 checkbox。

修复选择列表格渲染被覆盖的问题。

支持教师勾选多个术语后批量审核。

支持一键全选当前候选术语。

第 12 步：教师端删除错误术语

教师可删除明显错误候选术语。

后端删除对应数据库记录。

前端刷新表格，减少噪声术语。

第 13 步：学生端读取已审核词汇表

后端提供 /api/glossary。

仅返回 approved 术语。

学生端展示课程词汇表。

第 14 步：学生端筛选系统

支持课程筛选。

课程选项根据已审核术语自动生成。

章节选项随课程联动。

支持课程、章节、关键词组合筛选。

搜索词少于 2 个字符时不触发搜索并提示用户。

第 15 步：学生端显示与学习状态

显示当前筛选结果数量。

优化术语卡片层级。

支持上下文展开与收起。

支持收藏术语。

支持标记已掌握 / 未掌握。

支持按收藏和掌握状态筛选。

支持学习进度统计。

第 16 步：Feedback 数据表与学生反馈接口

建立 Feedback 数据表。

后端提供 POST /api/feedback。

学生可针对中文译名、解释、课程语境等问题提交反馈。

第 17 步：教师端反馈处理与术语修改

后端提供 GET /api/feedback。

教师端渲染反馈列表。

教师可标记反馈为已处理。

后端提供 POST /api/terms/<id>/update。

教师可根据反馈修改中文译名和解释。

第 18 步：学生端导出当前词汇表

学生端增加“导出当前词汇表”按钮。

导出内容基于当前筛选结果。

第 19 步：快捷导出学习分类词汇

支持快捷导出收藏术语。

支持快捷导出未掌握术语。

支持快捷导出已掌握术语。

学生可按复习需求导出个性化词汇表。

第 20 步：备份当前 v0.1 稳定版本

备份 app.py。

备份 index.html。

备份 lexibridge.db。

记录 v0.1 stable 功能说明。

目的：防止后续开发破坏当前可运行版本。

第 21 步：建立课程知识库数据结构

建立 KnowledgeDocument 表，用于记录教师上传的知识库资料。

建立 KnowledgeChunk 表，用于存储文档切分后的知识片段。

后端提供知识库文档列表接口 GET /api/knowledge/documents。

第 22 步：上传中文知识库资料

实现 split_text_into_chunks(text, max_chars=700, overlap=80)。

实现 POST /api/knowledge/upload。

支持上传 PDF / DOCX / PPTX 参考资料。

曾成功上传 2-2.pdf，解析 40922 个字符，生成 85 个知识片段。

注意：该测试文件主要是英文课件，不是理想中文知识库资料。

第 23 步：知识库片段检索接口

实现 score_knowledge_chunk(content, query)。

实现 GET /api/knowledge/search?q=...&course=...。

可检索 Convergence、Ratio Test、series、收敛、级数等关键词。

第 24 步：教师端课程知识库管理页面

教师端增加“课程知识库”导航按钮。

增加知识库上传表单。

增加课程、标题、语言、资料类型字段。

增加知识库文档列表和解析预览区域。

第 25 步：教师端知识库检索测试

教师端知识库页面增加检索框。

支持选择课程并输入关键词。

显示资料标题、课程、Chunk ID、片段序号、相关度与片段内容。

第 26 步：候选术语接入知识库依据查询

教师端候选术语表增加“查知识库”按钮。

点击后弹出知识库依据检索弹窗。

默认用英文术语检索，支持手动输入中文或英文关键词重新检索。

第 27 步：修复知识库依据弹窗滚动问题

修复知识库结果过长导致弹窗无法滚动的问题。

给反馈弹窗增加 max-height 与 overflow-y。

给知识库结果区域增加内部滚动。

第 28 步：明确当前识别功能不是 AI

当前术语识别主要依赖文本解析、正则和规则，不是真正的大模型语义识别。

第 29 步：明确数学公式、扫描 PDF、图片型 PPT 的限制

普通文本型文件可解析；扫描 PDF、图片文字和复杂公式需要 OCR、多模态模型或公式识别工具。

第 30 步：明确知识库是 RAG 的核心

准确专业翻译不能只靠普通 AI，而要依赖课程资料解析、术语抽取、中文知识库检索、AI 建议和教师审核。

第 31 步：明确模型/API 选择策略

DeepSeek 适合文本型 RAG 建议生成；Gemini / OpenAI Vision 更适合复杂 PDF、图片、图表和公式；Embedding 模型用于语义检索。

第 32 步：明确最终系统应云端部署

127.0.0.1 只能本机访问，最终应完成前端、后端、数据库、文件存储、向量检索、AI Provider 和 HTTPS 域名部署。

本部分是当前正在推进的工程化路线。它的目的不是继续堆功能，而是让项目可维护、可回滚、可部署。

第 18.1 步：建立 Git 版本管理

安装 Git 并确认 git --version 正常。

在 LexiBridge-AI 根目录执行 git init。

创建 .gitignore，忽略 .venv、数据库文件、上传文件、.env、.vscode 等。

首次提交 v0.1 stable local MVP。

创建 stable-v0.1 稳定备份分支。

创建 dev 开发分支，后续开发均在 dev 上推进。

git branch

预期：
* dev
  master
  stable-v0.1

第 18.2 步：整理项目目录结构

到 18.2-J，下一步执行 18.2-K 最终验收

| 编号 | 步骤 | 状态 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.2-A | 检查当前目录结构 | 已完成 | 检查根目录、backend、frontend、Git 分支与 Git 状态。 |
| 18.2-B | 判断现有结构问题 | 已完成 | 诊断 app.py 与 index.html 过度集中、配置未抽离、缺 README、缺 docs、缺 scripts。 |
| 18.2-C | 制定目录整理方案 | 已完成 | 创建 docs/project-structure-plan.md。 |
| 18.2-D | 提交空文档并发现问题 | 已完成 | 发现文件为空，Git 显示 0 insertions。 |
| 18.2-E | 修复文档内容 | 已完成 | 用 PowerShell Set-Content 写入英文版目录整理方案，避免中文乱码。 |
| 18.2-F | 提交修正后的目录整理方案 | 已完成 | 提交信息：docs: update project structure plan。 |
| 18.2-G | 创建 README.md | 已完成 | 写入项目简介、启动说明、接口测试、功能、限制与后续目标。 |
| 18.2-H | 提交 README.md | 已完成 | 提交信息：docs: add README startup guide。 |
| 18.2-I | 创建 .env.example | 已完成 | 写入 Flask、数据库、上传、AI Provider、CORS 等配置示例。 |
| 18.2-J | 提交 .env.example | 已完成 | 提交信息：docs: add environment example。 |
| 18.2-K | 第 18.2 最终验收 | 待执行 | 确认分支、目录、docs、提交记录与工作区 clean。 |

18.2-K 验收命令：

git branch
git status
Get-ChildItem -Force | Select-Object Mode,Name
Get-ChildItem -Force .\docs | Select-Object Mode,Name
git log --oneline --decorate -5

第 18.3 步：抽离前端 API_BASE 配置

状态：未开始

目标：index.html 不再直接写死 API_BASE。

计划新增 frontend/js/config.js。

通过 window.LEXIBRIDGE_CONFIG 统一管理 API_BASE。

验收：前端所有功能仍然可用，API 请求仍然成功。

第 18.4 步：后端使用 .env 管理配置

状态：未开始

目标：后端配置不再散落在 app.py 中。

计划新增 backend/config.py，引入 python-dotenv。

读取 SECRET_KEY、DATABASE_URL、UPLOAD_FOLDER、AI_PROVIDER 等配置。

验收：python app.py 正常启动，/api/test、上传、数据库读取正常。

第 18.5 步：校验 requirements.txt

状态：未开始

目标：别人能通过 requirements.txt 安装依赖并运行项目。

检查是否包含 Flask、Flask-SQLAlchemy、flask-cors、python-docx、python-pptx、PyMuPDF、Werkzeug、python-dotenv 等。

第 18.6 步：完善 README 启动说明

状态：初版完成，后续完善

补充前端启动方式、后端启动方式、接口测试、数据库位置、常见错误、部署准备说明。

验收：新同学只看 README 也能跑通项目。

第 18.7 步：建立开发检查清单

状态：未开始

建立固定流程：git status、确认 dev、修改小功能、运行测试、确认前后端、提交。

目的：避免一次性大改导致系统损坏。

第五部分：后续产品化与线上化步骤

第 19 步：真实登录与权限系统

状态：未开始

建立 User 表。

实现密码哈希。

实现注册、登录、退出、当前用户接口。

教师接口和学生接口进行权限隔离。

验收：未登录不能进入系统，学生不能操作教师端功能。

第 20 步：课程与班级管理系统

状态：未开始

建立 Course 表。

实现教师与课程绑定。

实现学生与课程绑定。

术语和知识库按课程隔离。

验收：不同课程数据互不混淆。

第 21 步：SQLite 升级 PostgreSQL

状态：未开始

引入 PostgreSQL。

引入 Flask-Migrate。

修改 DATABASE_URL。

迁移 Term、Feedback、KnowledgeDocument、KnowledgeChunk、User、Course 等表。

验收：多人线上访问具备数据库基础。

第 22 步：文件存储升级

状态：未开始

建立 FileRecord 表。

抽象 StorageProvider。

先支持 LocalStorageProvider。

后续支持阿里云 OSS、腾讯云 COS 或 AWS S3。

第 23 步：云端部署基础改造

状态：未开始

前端部署到 Vercel / Netlify / 静态服务器。

后端部署到 Render / Railway / Fly.io / 云服务器。

数据库使用云 PostgreSQL。

配置对象存储、HTTPS、CORS 和环境变量。

验收：别人手机可以访问网站并正常使用。

第 24 步：知识库系统升级

状态：未开始

增加文件 hash 防止重复上传。

增加版本号。

增加 sync_status、indexed_at、is_active。

支持删除知识库文档和重新解析。

第 25 步：知识库语义检索

状态：未开始

引入 embedding。

引入 FAISS、Chroma、pgvector 或 Milvus。

实现关键词检索 + 语义检索 + 课程过滤的混合检索。

验收：Ratio Test 可找到“比值审敛法”。

第 26 步：AI Provider 架构

状态：未开始

新建统一 AI Provider 接口。

支持 DeepSeek 文本 RAG 建议。

预留 Gemini / OpenAI Vision 多模态解析。

API Key 通过环境变量读取。

AI 调用失败时系统不崩溃。

第 27 步：基于知识库的 AI 建议译名与解释

状态：未开始

输入英文术语、上下文、课程与知识库检索结果。

AI 输出建议中文译名、解释、备选译名、依据摘要、置信度和风险提示。

教师最终审核后才能发布。

第 28 步：多模态文档解析

状态：未开始

判断 PDF 是否可读文本。

对扫描 PDF 触发 OCR。

对复杂页面调用多模态模型。

对公式使用公式识别工具并提示教师复核。

第 29 步：术语抽取升级

状态：未开始

保留规则抽取作为基础候选。

增加 AI 术语抽取。

输出 term_type、context、reason、confidence。

合并规则抽取与 AI 抽取结果并去重。

第 30 步：学生端产品化升级

状态：未开始

学习记录保存到数据库。

收藏和掌握状态跨设备同步。

增加复习模式、词卡翻转、错词清单。

增强 PDF / Word / Excel 导出。

移动端适配。

第 31 步：教师端产品化升级

状态：未开始

上传历史、审核历史、反馈处理历史。

术语修改历史。

批量导入标准术语表。

批量导出课程术语库。

按章节发布术语。

术语版本回滚。

第 32 步：UI / UX 全面重构

状态：未开始

设计登录页、教师仪表盘、学生学习主页。

设计知识库管理页、术语审核页、反馈处理页。

完善移动端布局、加载状态、错误状态、空状态。

第 33 步：安全与稳定性

状态：未开始

密码哈希、权限校验、文件类型校验、文件大小限制。

上传频率限制、API 频率限制、错误日志、操作日志。

AI 调用额度限制，防止 XSS 和未授权访问。

第 34 步：评测体系

状态：未开始

每门课选取 50-100 个术语。

教师给出标准译名。

对比普通 AI 翻译与 LexiBridge RAG 建议。

统计术语推荐准确率、教师采纳率、知识库命中率、学生反馈率。

第 35 步：线上 Beta 发布

状态：未开始

部署公网版本。

创建教师和学生测试账号。

上传一门完整课程资料及对应中文知识库。

邀请同学试用，收集反馈并修复 bug。

验收：真实用户可通过手机访问并试用。

第六部分：后续每一步的固定执行规则

从当前阶段开始，每一步都必须遵循小步提交、先测后提交流程。

明确当前小步骤目标。

修改前执行 git status。

确认当前在 dev 分支。

只修改一个小范围，不混合多个目标。

运行后端测试。

打开前端测试关键按钮。

再次执行 git status。

确认修改符合预期后 git add。

git commit 写清楚本次改动。

工作区恢复 clean 后再进入下一步。

明确禁止：

一次性大改。

没有测试就提交。

核心代码和文档混着改。

报错后继续堆功能。

没理解就复制大段代码。

为了“看起来专业”而破坏一个可运行系统。

当前下一步：

18.2-K：第 18.2 最终验收
通过后进入 18.3：抽离前端 API_BASE 配置